Lavori di realizzazione opere di manutenzione straordinaria strade comunali.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

| Fase | Tempistica |
| --- | --- |
| Redazione e Approvazione Progetto Esecutivo | Giorni 20 dalla data di conferma contributo da parte della Regione Piemonte. |
| Appalto lavori | Giorni 40 dalla data di approvazione progetto esecutivo. |
| Consegna lavori | Entro il 31 marzo 2012 |
| Esecuzione lavori | Giorni 90 dalla data di consegna lavori. |
| Approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione | Giorni 60 dalla data di fine lavori. |

Sommariva Perno, lì 31 ottobre 2011

IL PROGETTISTA

(Geom. Aldo G. PUGNETTI)